**云阳县岐山草原景区亲子乐园**

**设备采购及安装项目**

竞争性比选文件

比 选 人：云阳巴乡清旅游开发有限公司

招标代理机构：重庆泰锐建设工程项目咨询有限公司

日 期： 2018年10月

**目　　录**

[**第一章 比选公告** 3](#_Toc528054335)

[比选公告 3](#_Toc528054336)

[第二章 竞选人须知 4](#_Toc528054337)

[竞选人须知前附表 4](#_Toc528054338)

[1. 总则 8](#_Toc528054339)

[1.1 项目概况 8](#_Toc528054340)

[1.2 资金来源和落实情况 8](#_Toc528054341)

[1.3 比选范围、计划工期和质量要求 8](#_Toc528054342)

[1.4 竞选人资格要求 8](#_Toc528054343)

[1.5 费用承担 8](#_Toc528054344)

[1.6 保密 8](#_Toc528054345)

[1.7 语言文字 8](#_Toc528054346)

[1.8 计量单位 9](#_Toc528054347)

[1.9 踏勘现场 9](#_Toc528054348)

[1.10 比选预备会 9](#_Toc528054349)

[1.11 分包 9](#_Toc528054350)

[2. 比选文件 9](#_Toc528054351)

[2.1 比选文件的组成 9](#_Toc528054352)

[2.2 比选文件的澄清 9](#_Toc528054353)

[2.3 比选文件的修改 10](#_Toc528054354)

[3. 竞选文件 10](#_Toc528054355)

[3.1 竞选文件的组成 10](#_Toc528054356)

[3.2 竞选报价 10](#_Toc528054357)

[3.3比选保证金 10](#_Toc528054358)

[3.4 比选有效期 11](#_Toc528054359)

[3.5 竞选文件的编制 11](#_Toc528054360)

[4. 竞选文件 11](#_Toc528054361)

[4.1 竞选文件的密封和标记 11](#_Toc528054362)

[4.2 竞选文件的递交 11](#_Toc528054363)

[5. 评选 11](#_Toc528054364)

[5.1 评选时间和地点 12](#_Toc528054365)

[6. 评审 12](#_Toc528054366)

[6.1 评审委员会 12](#_Toc528054367)

[6.2 评审原则 12](#_Toc528054368)

[6.3 评审 12](#_Toc528054369)

[7. 合同授予 12](#_Toc528054370)

[7.1 定标方式 12](#_Toc528054371)

[7.2 中选通知 12](#_Toc528054372)

[7.3 履约担保 12](#_Toc528054373)

[7.4 签订合同 12](#_Toc528054374)

[8. 重新比选和不再比选 13](#_Toc528054375)

[8.1 重新比选 13](#_Toc528054376)

[8.2 不再比选 13](#_Toc528054377)

[9. 纪律和监督 13](#_Toc528054378)

[9.1 投诉 13](#_Toc528054379)

[10. 需要补充的其他内容 13](#_Toc528054380)

[第三章 评标办法 15](#_Toc528054381)

[评标办法前附表 15](#_Toc528054382)

[1. 评标方法 17](#_Toc528054383)

[2. 评审标准 17](#_Toc528054384)

[2.1 初步评审标准 17](#_Toc528054385)

[2.2 分值构成与评分标准 17](#_Toc528054386)

[3. 评标程序 17](#_Toc528054387)

[3.1 初步评审 17](#_Toc528054388)

[3.2 详细评审 17](#_Toc528054389)

[3.4 评标结果 18](#_Toc528054390)

[第四章 合同条款及格式 19](#_Toc528054391)

[第五章 设备采购及安装清单 24](#_Toc528054392)

[第六章 图 纸 27](#_Toc528054393)

[第七章 主要材料及技术规格 28](#_Toc528054394)

[第八章 竞选文件格式 29](#_Toc528054395)

[竞选文件 29](#_Toc528054396)

[（一）投标函 32](#_Toc528054397)

[（二）法定代表人身份证明及授权委托书 33](#_Toc528054398)

[法定代表人身份证明 33](#_Toc528054399)

[授权委托书 34](#_Toc528054400)

[（三）比选保证金 35](#_Toc528054401)

[（四）技术部分 36](#_Toc528054402)

[1、所投各产品的技术参数（或技术指标） 37](#_Toc528054403)

[2、技术条款差异表 38](#_Toc528054404)

[3、技术服务方案 39](#_Toc528054405)

[（五）资格审查部分 40](#_Toc528054406)

[1. 竞选人基本情况表 41](#_Toc528054407)

[2.证明材料 42](#_Toc528054408)

# **比选公告**

云阳县岐山草原景区亲子乐园设备采购及安装项目

## 比选公告

1. 比选条件

云阳巴乡清旅游开发有限公司对所需“云阳县岐山草原景区亲子乐园设备采购及安装项目”进行竞争性比选。项目已具备竞争性比选条件，欢迎有资格的单位前来参加。

2. 项目概况与比选范围

2.1 比选内容：包括游乐棕熊、越过天堑、蹦床乐园、钻网滑梯、组合秋千、百叶泛舟、空中网阵、浪漫跷跷屋、网绳跷跷板等设备的采购和安装等内容（详见设备采购及安装清单）。

经询价并参照周边类似项目实施价格，本项目最高限价确定为52.29万元。

建设地址为：云阳县岐山草原景区。

2.2 工期要求：180日历天。

3. 竞选人资格要求

3.1 竞选人必须是具有企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证的独立法人(三证合一后的只需提供营业执照)；

3.2 竞选人营业执照经营范围必须有游乐设备或户外拓展器材等内容；

3.3 本次比选不接受联合体竞选。

4. 比选文件的获取

4.1 有意参加竞选的，请于2018年10月22日至2018年10月26日，在天下龙缸网（http://www.cqyylg.com）上仔细阅读和下载：竞争性比选文件、澄清、修改、补充通知、比选控制价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在竞选人全部知晓比选过程和全部内容。

4.2 比选文件为人民币500元/套，售后不退，由竞选人在递交竞选文件时交纳。

5. 竞选文件的递交

5.1 竞选文件递交的截止时间（竞争性比选截止时间，下同）为2018年10月26日11:00，地点为云阳巴乡清旅游开发有限公司会议室（云阳县卫计委六楼）**。**

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人将不予受理。

6. 联系方式

比选人：云阳巴乡清旅游开发有限公司招标代理机构：重庆泰锐建设工程项目咨询有限公司

地　　址：云阳县望江大道553号 地　　址：云阳县双江街道云江大道新华书店

（云阳县卫计委六楼）住宅楼A幢201

邮　　编：404500 邮　　编：404500

联 系 人：叶晓琼 联 系 人：叶老师

电　　话：029-55128732 电　　话：029-55139161

传　　真： 传　　真：029-55139161

2018年10月 22 日

第二章 竞选人须知

## 竞选人须知前附表

| **条 款 号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 云阳巴乡清旅游开发有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 重庆泰锐建设工程项目咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 云阳县岐山草原景区亲子乐园设备采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 云阳县岐山草原景区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 比选内容 | 包括游乐棕熊、越过天堑、蹦床乐园、钻网滑梯、组合秋千、百叶泛舟、空中网阵、浪漫跷跷屋、网绳跷跷板等设备的采购和安装等内容（详见设备采购及安装清单）。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 180日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家有关验收规范规定的标准，经甲方组织验收合格 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 竞选人应具备以下资格条件：  **1.资质条件**  1.1 竞选人必须是具有企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证的独立法人(三证合一后的只需提供营业执照)；  1.2 竞选人营业执照经营范围必须有游乐设备或户外拓展器材等内容；  **以上文件需提供复印件，加盖竞选人单位公章。** |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 竞选人提出问题的截止时间 | 比选截止时前2天 |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 | 比选截止时前2天 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选截止时前2天 |
| 2.2.2 | 递交竞选文件的截止时间 | 2018年10月26日11:00（北京时间） |
| 2.2.3 | 竞选人确认收到比选文件澄清的时间 | 比选截止时前2天 |
| 2.3.2 | 竞选人确认收到比选文件的修改的时间 | 比选截止时前2天 |
| 3.1 | 竞选文件的组成 | 竞选文件部分：  （一）投标函  （二）法定代表人身份证明和授权委托书  （三）比选保证金  （四）技术部分  1.所投各产品的技术参数（或技术指标）  2.技术条款差异表  3.技术服务方案  （五）资格审查部分  1.竞选人基本情况表  2.证明材料 |
| 3.2 | 竞选报价 | 实行一次性报价 |
| 3.3 | 比选保证金 | 本项目比选保证金为人民币10000元（大写：壹万元整），要求竞选人以转账方式从竞选人基本银行账户支付至比选人保证金账户：  户 名：云阳巴乡清旅游开发有限公司  开户行：中国农业银行重庆云阳支行营业部  账 号：31470101040006766  请各竞选人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求，请务必于2018年10月26日上午11：00（北京时间）前通过竞选人的银行基本账房汇入比选人保证金指定账户（超过汇入截止时间者拒绝其竞选报名）。2018年10月26日（开标当天）报名时请出示银行转账凭据。汇款时，请各竞选人务必注明：“云阳亲子乐园项目保证金”，未注明者造成的一切后果自负。 |
| 3.3.1 | 保证金退还方式 | 比选保证金在中标结果确认、中标通知书发出，比选人与中标人签订合同后，公司财务部在五个工作日内通过银行转账方式无息退还比选保证金。 |
| 3.4.1 | 比选有效期 | 60日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.5.3 | 签字盖章要求 | 竞选人应在竞选文件封面加盖单位公章，法定代表人应签字，否则竞选文件无效（包括其他地方标明须加盖单位公章，法定代表人应签字或加盖印鉴处）。 |
| 3.5.4 | 竞选文件的副本份数 | 竞选文件副本壹份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。 |
| 3.5.5 | 装订要求 | 装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的  密封 | 竞选文件的正本与副本应一起包装，竞选文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖竞选人单位公章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 比选人名称：  竞选人名称： （盖单位公章）  (项目名称)竞选文件  在年月日时分（比选截止时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件的地点 | **云阳巴乡清旅游开发有限公司会议室（云阳县卫计委六楼）** |
| 5.1 | 评选时间和地点 | 评选时间：2018年10月26日11：00分  评选地点：云阳县望江大道553号（云阳县卫计委六楼会议室） |
| 5.2 | 竞争性比选程序 | 1. 宣布竞争性比选纪律；  2. 公布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场；  3.核验参加比选会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人(第二代)身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；  4.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；  5.密封情况检查：检查竞选文件是否按本须知的规定密封，如发现竞选文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还。  6.宣布保证金到账情况。  7.比选顺序：随机开启；  8.设有标底的，公布标底；  9.首先开启竞选文件，宣读报价、工期、质量目标等，竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。  10．将竞选文件送评审委员会按照评审办法进行评审；  11.由评审委员会按照评审办法进行评审后打分,并计算得分。  12.根据评审和计分情况，按照得分高低确定中选候选人顺序。  13比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。  14.比选结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |
| 8.1 | 重新比选 | （一）所有竞选人不符合竞争性比选公告规定的条件的；  （二）竞选人少于3个的；  （三）因评审委员会认定为不符合比选文件规定的条件导致有效竞选人不足3个而使比选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部竞争性比选。  （四）所有竞选人的报价高于最高限价的。 |
| 9 | 监督人 | 云阳县旅游发展（集团）有限公司审计监察部 |
| **10** | **需要补充的其他内容** | |
| 10.1 | 最高限价 | 比选限价:竞选人的报价（总报报价）不得高于最高限价，否则，将被视为实质上不响应比选文件，做废标处理。 |
| 10.2 | 竞选人须知前附表中的内容如有与正文不符的，以竞选人须知前附表中的内容为准；评标办法前附表中的内容如有与正文不符的，以评标办法前附表中的内容为准。 | |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《重庆市招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目按比选方式确定承包人。

1.1.2 本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3 本比选项目代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4 本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

### 1.3 比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。

### 1.4 竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见竞选人须知前附表。

1.4.2竞选人不得存在下列情形之一：

（1）为竞争性比选项目提供勘察、设计、监理、咨询服务以及有股权关系的任何法人及其任何附属机构（单位），不得参加该项目的施工、设备和材料采购的竞争性比选。

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一项目中同时参加竞争性比选。

### 1.5 费用承担

竞选人准备和参加比选活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2 竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10 比选预备会

1.10.1 竞选人须知前附表规定召开比选预备会的，竞选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开比选预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.10.2 竞选人应在比选竞选人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.10.3 比选预备会后，比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买比选文件的竞选人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

### 1.11 分包

竞选人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合竞选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

## 2. 比选文件

### 2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸

（7）货物需求一览表及技术规格

（8）竞选文件格式；

### 2.2 比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的比选截止时间2天前以书面形式发给所有购买比选文件的竞选人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞选截止时间不足2天，相应延长比选截止时间。

### 2.3 比选文件的修改

2.3.1 在比选截止时间2天前，比选人可以书面形式修改比选文件，如果修改比选文件的时间距比选截止时间不足2天，相应延长比选截止时间。

2.3.2 竞选人收到修改内容后，应在竞选人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比选人，确认已收到该修改。

## 3. 竞选文件

### 3.1 竞选文件的组成

3.1.1竞选文件包括下列内容

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明和授权委托书

（三）比选保证金

（四）技术部分

1、所投各产品的技术参数（或技术指标）

2、技术条款差异表

3、技术服务方案

（五）资格审查部分

1.竞选人基本情况表

2.证明材料

### 3.2 竞选报价

3.2.1 一次性报价。

### 3.3比选保证金

3.3.1 保持申请人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式规定的比选保证金格式递交比选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.3.2 竞选人不按本章第 3.3.1 项要求提交比选保证金的，其竞选文件作无效申请文件处理。

3.3.3 比选人与中选人签订合同后5个工作日内，向未中标的竞选人和中选人退还比选保证金。

3.3.4 有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

### 3.4 比选有效期

3.4.1 除竞选人须知前附表另有规定外，比选有效期为60天。

3.4.2在竞选有效期内，竞选人撤销或修改其竞选文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长比选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其比选保证金。

### 3.5 竞选文件的编制

3.5.1 竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.5.2 竞选文件应当对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.5.3 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞选人须知前附表。

3.5.4 竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4. 竞选文件

### 4.1 竞选文件的密封和标记

4.1.1 竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2 竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的竞选文件，比选人不予受理。

### 4.2 竞选文件的递交

4.2.1 竞选人应在本章规定的比选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2 竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3 除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

## 5. 评选

### 5.1 评选时间和地点

竞选人在本章规定的比选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 6. 评审

### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审委员会由比选人选派本单位相关专业人员，成员人数由3人组成。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

有下列情形之一的，不得担任评审委员会成员：

（一）所有竞选人及其近亲属；

（二）比选人主要负责人及其近亲属；

（三）比选代理机构、咨询服务机构及其母公司、全资子公司或绝对控股公司；

（四）与比选人、竞选人、比选代理机构实行“一套人员、多块牌子”的单位；

（五）与竞选人有经济利益关系，可能影响竞争性比选公正评审的；

（六）项目主管部门或行业监督部门。

评审委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。不主动提出回避的，一经发现，应当立即终止其参加评比。

### 6.2 评审原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除竞选人须知前附表规定评标委员会直接确定中选人外，比选人依据评标委员会推荐的中选候选人确定中选人，评标委员会推荐中标候选人的人数见竞选人须知前附表。

### 7.2 中选通知

比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的竞选人。

### 7.3 履约担保

无

### 7.4 签订合同

7.4.1中选人不履行与比选人订立的合同的，比选人有权扣留中标人提交的比选保证金并追究给比选人造成的损失；情节严重的，由县发展改革行政部门取消其2年至5年内参加必须进行竞争性比选项目的申请资格并予以公告，直至由工商行政管理机关依法吊销营业执照。

## 8. 重新比选和不再比选

### 8.1 重新比选

有下列情形之一的，应按本办法规定重新组织竞争性比选：

（一）所有竞选人不符合比选公告规定的条件的；

（二）竞选人少于3个的；

（三）因评审委员会认定为不符合比选公告规定的条件导致有效竞选人不足3个而使比选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部竞争性比选。

（四）所有竞选人的报价高于经批准的概算投资额或者经评审的预算投资额。

### 8.2 不再比选

符合本办法第八条规定依法重新组织竞争性比选再次失败的，可以不再进行竞争性比选。不再竞争性比选的，由比选人直接确定承包人，但参加了比选竞争、符合比选公告规定条件的竞选人在同等条件下享有优先权。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 投诉

竞选人和其他利害关系人认为竞争性比选活动不符合本办法程序规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害后、在收到中选通知书或者中选结果通知书后3日内向有关行政监督部门提出投诉。逾期投诉的，不予受理。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

**附表一：比选记录表**

**（项目名称）标段比选记录表**

时间： 年 月 日 时 分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **竞选人** | **密封情况** | **比选保证金** | **比选报价（元）** | **质量目标** | **工 期** | **备注** | **签名** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高限价 | | |  | | | | | |
| 最低限价 | | |  | | | | | |

比选人代表： 记录人： 监标人：

年月日

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| **条款号** | | **评审因素** | | | **评审标准** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 初步评审 | 竞选人名称 | | | 与营业执照、资质证书一致 | |
| 签字盖章 | | | 按竞选人须知前附表规定签字 | |
| 竞选文件格式 | | | 符合第八章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 | |
| 报价唯一 | | | 符合规定的上下浮动幅度的唯一报价； | |
| 委托代理人 | | | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 | |
| 营业执照 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 | |
| 资质等级 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 | |
| 业绩要求 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 | |
| 信誉要求 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 | |
| 其他要求 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 | |
| 比选内容 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 | |
| 工期 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 | |
| 质量要求 | | | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 | |
| 比选有效期 | | | 符合第二章“竞选人须知”第3.4.1项规定 | |
| 比选保证金 | | | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.3项规定 | |
| 权利义务 | | | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件 | |
| 技术标准和要求 | | | 符合第七章“主要材料一览表及技术规格”规定 | |
| 实质性要求 | | | 符合比选文件规定的其他实质性要求。 | |
| 2.2.1 | | 分值构成  (总分1OO分) | | | 竞选报价70分  技术部分 30分 | |
| 2.2.2 | | 评标基准价  计算方法 | | | 所有竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为竞选总报价的评标基准价； | |
| 3 | 评标程序 | 1.评标委员会依据本章评标办法第2.1款的规定，对竞选人的竞选文件进行初步评审，初步评审不合格的竞选人的竞选文件不再参与后续评审。评标委员会依据本章第2.2款中的竞选总报价评标基准价计算方法计算竞选总报价评标基准价。  2.评标委员会对通过初步评审合格的竞选人的竞选文件，按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审，对各竞选人的竞选总价所得分值进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中选候选人。  3.如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选。 | | | | |
| 3.2.1（1） | 详  细  评  审  办  法 | 竞选总报价A  （70分） | | 所有初步评审合格的竞选人的竞选总报价先得满分70分，在此基础上与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣 0.1分，扣完为止。  以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 | | |
| 技术部分得分B(30分) | | 1. 设备安装、制作方案(12分)   根据投标人提供详细、完善的的设备安装技术方案，内容详尽，实施性强，好得8-12分，一般得4-8分，差得0-4分；  2、安全管理体系与措施(6分)  保证施工安全和现场文明施工的措施科学、可靠，好得4-6分，一般得2-4分，差得0-2分；  3、质量管理体系与措施(6分)  质量保证体系的方案、措施等先进、合理和可靠，好得4-6分，一般得2-4分，差得0-2分；  4、售后服务措施(6分)  根据投标人提供详细、完善的售后服务承诺、售后服务措施与内容，并且使业主满意，好得4-6分，一般得2-4分，差得0-2分。 | | |
| 3.2.1（2） | | | 竞选人最终得分 | | | 竞选人得分=A+B |
| 3.4 | | | 评审结果 | | | 3.4.1评标委员会按照经评审的竞选人得分,依照分值高低，推荐前三名中选候选人,分值最高的为第一中选候选人。  3.4.2评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照本章第2.2.1、2.2.2、3.2.1（1）、3.2.1（2）款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，但竞选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以比选报价低的优先；比选报价也相等的，由比选人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

见评审办法前附表。任一项不符，按废标处理。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

竞选报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

竞选报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会要求竞选人必须提交第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 竞选人有以下情形之一的，其比选作废标处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和标准进行评分。

3.2.2评标委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其竞选作废标处理。

**3.3 竞选文件的澄清和补正**

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

**云阳县岐山草原景区亲子乐园设备采购及安装项目合同**

发包人：云阳巴乡清旅游开发有限公司（以下称甲方）

承包人： （以下称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，依照平等、自愿、公平等原则，甲方通过比选方式，确定乙方为云阳县岐山草原景区亲子乐园设备采购及安装项目承包人。甲乙双方经协商一致，订立本合同，以资共同信守。

第一条 项目概况：

1.项目名称：云阳县岐山草原景区亲子乐园设备采购及安装项目

2.项目内容：

（1）项目设备采购及安装；

（2）项目的售后服务；

（3）专业技术培训：乙方负责对甲方相关人员进行项目的操作及维护等知识和技能 个工作日、不超过 人的免费培训。

第二条 甲方职责

1.甲方有责任对乙方产品的知识产权进行保护，不得将乙方产品的硬件，软件，以任何形式自行提供给其他人进行仿制。否则乙方将按照中国人民共和国相关法律法规追究甲方的相关责任及由此产生的一切经济损失。

2.甲方必须保证乙方安装人员到达设备安装现场时相关的准备工作已经进行完毕，乙方安装人员可以顺利进行设备安装工作。如因甲方原因造成乙方不能按时完成设备安装，由此造成的相关损失和责任由甲方负责。

3.甲方负责所有的基础制作并承担所产生的一切费用，乙方应派技术人员现场确定基础范围和具体施工技术要求，制作的基础应满足乙方安装要求。

4.甲方务必按照乙方产品说明书中的操作规程进行操作，爱护设备，定期检查、维护。如果甲方未按产品说明私自违规操作引起的设备损坏或意外安全事故由甲方自己负责。

5.甲方负责协调解决施工电源取电点，施工电源线路和安装过程中产生的电费由乙方自行负责。

第三条 乙方职责

1.按照甲方要求负责保质保量按期完成所有合同约定内容。

2.选派技术熟练的项目技术人员承担安装任务。

3.保证项目所使用的材料和设备按投标文件所列产品的型号等参数完全吻合，并且确保为正牌产品并对产品的质量负责。

4.执行安全生产相关法律、法规及标准，承担安装过程中的安全事故责任及损失。为现场安装人员购买国家规定的保险，保险费用已包含在合同单价内。

第四条 项目检查与返工

1.甲方有权随时检查乙方承包范围的项目质量，如发现不符合合同规定，乙方负责返工，并承担返工费用。

2.由非乙方原因造成的项目质量问题或方案变更，乙方有义务配合返工或变更，费用由甲方承担。如影响工期，则工期相应顺延。

第五条 项目验收

1.由乙方进行完工自检，并在自检自测合格后3个工作日内，准备好所有主材厂家的质检报告及操作说明书等项目验收文档。

2.完工后甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方给予配合。甲方在收到乙方要求验收的文档后七天仍不组织验收，则视为甲方已经认可，该项目验收合格。

第六条 售后服务

1.维护界面：

乙方负责承担的维护范围：乙方制作安装的所有设施设备。

2.质量承诺：

本项目免费保修期自项目竣工验收合格之日起壹年，但人为或不可抗力原因除外。超过免费保修期后乙方提供有偿维护服务，价格双方另行协商。

3.如故障非乙方维护界面造成，甲方需支付乙方相应的成本费用。

第七条 项目变更

1.因甲方要求，在合同实施过程中发生的设备变更，乙方应无条件执行，在安装完工后按合同约定的结算原则进行调整；

2.因乙方要求提出的变更，应报请甲方书面批准，结算时做出相应调整。

第八条 项目结算付款方式

1.合同金额：根据承包人报价，本合同含税总价为人民币（大写 ） （¥ ），此价格包含《设备采购及安装清单》中所有设备项目的价格含主材、辅材、损耗、运输，安装、管理费、利润及税金等，不含基础。

2.项目款支付方式：

（1）签订合同后，甲方在5个工作日内，支付合同总额的30%；

（2）设备预制完成，并全部到场，甲方确认无误后，支付至合同总额的70%；

（3）项目竣工验收双方办清结算后7个工作日内，甲方支付结算总额的95%；

（4）剩余5%作为质量保证金，竣工验收合格之日起满一年后，七个工作日内甲方向乙方一次性无息付清。

（5）乙方收款账户及账号；甲方付款前，乙方须提前提供增值税专用发票。

开户行: 账号：

3、项目结算

项目完工并经甲方组织验收后，双方按以下原则进行结算：

按实际安装设备数量据实进行结算，结算时单价参照《设备采购及安装清单》对应设备单价按中标价相对最高限价下浮比例同等下浮确定；若变更设备《设备采购及安装清单》无对应单价，以甲方现场认质认价并审核后的单价为准（不下浮）。

第九条 违约责任

1.甲方的违约责任

如甲方未按合同规定的付款时间准时支付合同款项时，每延迟1日向乙方支付应付金额的3‰的违约金，最高不超过合同金额的5%，达到5%时乙方有权解除合同。

2.乙方的违约责任

如乙方未按合同约定工期按时完成全部安装，每延迟1日向甲方支付合同总金额的3‰作为违约金，最高不超过合同金额的5%，达到5%时，甲方有权解除合同。

第十条 安全责任

乙方应保证现场安装过程符合相关法律法规及规范性文件，在进行设备材料采购、运输、转运、设备安装调试阶段的一切安全责任均由乙方负责并承担所有相关费用。

第十一条 不可抗力

在由于甲乙双方遭受不可抗力引起的任何一方不能履行本协议或按时交货的情况下，双方将不承担责任。这里的不可抗力指超越双方的控制和不是由于双方的过错或者重大过失引起的任何事件以及双方无法合理地预见并且预防的事件。这些事件包括以下内容，但不仅限于此：

1、水灾、地震、台风、火灾等自然灾害；

2、罢工，封闭工厂或其他工业争端；

3、暴乱、兵变、国内混乱、战争或类似战争的计划和破坏。

乙方因上述原因产生的不可抗力因素而不能履行本协议的，交货期应根据事件的影响给予相应的合理延长。

第十二条 合同生效及其它

1.合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

2.本合同一式两份，双方各执一份，扫描件具有同等法律效力。

**以下无正文：**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
|  |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

**廉政协议**

项目名称：云阳县岐山草原景区亲子乐园设备采购及安装项目

甲方：云阳巴乡清旅游开发有限公司

乙方：

为加强项目建设过程中的廉政建设，确保廉洁高效开展各项工作，圆满完成工程建设任务，按照相关法律法规，签订本廉政协议。

一、甲方及其工作人员义务

（一）在工程建设管理过程中，严格遵守相关法律法规、强制性标准和合同约定，不利用职务便利，获取个人利益。

（二）不以任何方式向乙方索要或收受现金、礼品和有价证券等任何形式的财物。

（三）不要求或接受乙方为住房装修、婚丧嫁娶、亲属的工作安排等私人事务提乙方便。

（四）不要求或接受乙方购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。

（五）不要求或接受乙方承担任何应由个人支付的费用。

（六）不参加乙方安排的外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。

（七）不向乙方介绍家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（八）不为谋取私利违规与乙方就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

二、乙方及其工作人员义务

（一）严格按照相关法律法规、强制性标准、合同约定和设计图纸施工，不以任何理由、任何方式贿赂甲方、监理单位及其工作人员。

（二）不以任何方式向甲方、监理单位及其工作人员馈赠现金、礼品、有价证券等任何形式的财物。

（三）不为甲方、监理单位及其工作人员购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。

（四）不以任何理由安排甲方、监理单位工作人员参加外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。

（五）不安排甲方、监理单位工作人员的家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（六）不为谋取不正当利益违规与甲方、监理单位及其工作人员就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（七）对甲方、监理单位及其工作人员在执行职务过程中发生的贪污、受贿等违法违纪行为，乙方有权利和义务向甲方及其上级主管部门或纪检监察部门投诉、举报，并如实积极协助配合调查。

三、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议约定，严格按照国家法律法规的有关规定进行严肃查处，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的上述约定即构成违约，乙方承诺向甲方支付所涉金额的五倍作为违约金，若产生严重后果或造成重大影响，甲方有权单方解除合同、取消业务往来。如由此给甲方造成损失，由乙方承担全部经济赔偿责任和法律责任。

四、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式拾份正本伍份，甲方执叄份、乙方执贰份；副本伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。均具同等法律效力。当副本和正本不一致时，以正本为准。

甲方盖章： 乙方盖章：

甲方法定代表人 乙方法定代表人

委托代理人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

# 第五章 设备采购及安装清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及材料 | 图片 | 价格（元） |
| 1 | 游乐棕熊 | 1.高6米，长宽根据高度放样制作； 2.钢结构制作骨架，防腐木外包，加不锈钢滑梯；3.材质： 50\*50mm、T3mm扁钢，50\*50mm、T3mm矩管，50\*50mm、T3mm角钢，20mm厚俄罗斯进口防腐木、304#,T2mm不锈钢。 | IMG_256 | 180000 |
| 2 | 越过天堑 | 1.规格尺寸：长10米，宽1.5米，高3.5米； 主要材料：沙木、直径16mm锦纶绳。（立柱的沙木直径不小于120mm）。 | IMG_257IMG_259 | 38800 |
| 3 | 蹦床乐园 | 1.规格尺寸：区域总面积100㎡，设置6个大小不一，形状不一的蹦床； 2.材料：进口蹦面，不锈钢框架。 | IMG_258 | 86000 |
| 4 | 钻网滑梯 | 1.规格尺寸：长10米，宽1.5米，高度2.5米； 2.主要材料：支撑立柱，直径114mm,T3mm钢管，爬网部分：直径16mm锦纶绳（内含六股钢芯）、304#,T2mm不锈钢。 | IMG_260 | 61800 |
| 5 | 组合秋千 | 1.尺寸规格：长20米，高2.2米；  2.主要材料：φ114mm、T3mm圆管、φ89mm、T3mm圆管；  3.秋千方式多样。 | IMG_261 | 48000 |
| 6 | 百叶泛舟 | 1.尺寸规格：长8米，宽1.2米，高5米；  2.材料：立柱Ø114\*T4mm圆管，百叶板采用塑料成型。 | IMG_262 | 98000 |
| 7 | 空中网阵 | 1.规格尺寸:约80㎡ ，加1.5米高防护网、上下通道；  2.材料:特制晴纶游乐网、绳直径6mm、网格5cm。涤纶防护网、绳直径4mm、网格10cm。 | IMG_263 | 29800 |
| 8 | 浪漫跷跷屋 | 1.规格尺寸：长3.6米。宽3米，高2.5米；  2.主要材料：钢框架、进口防腐木。 | IMG_264 | 26800 |
| 9 | 网绳跷跷板 | 1.规格尺寸：长4.2米，宽1.2米；  2.材料：100\*100、T4mm方管、直径16mm锦纶绳。 | IMG_265 | 11800 |
| 10 | 合计 |  |  | 581000 |

注：以上设备采购及安装数量均为1个，价格含主材、辅材、损耗、运输，安装、管理费、利润及税金等，不含基础。

第六章 图 纸

无

# 

# 第七章 主要材料及技术规格

1、钢材（50\*50mm\*3mm扁钢，50\*50mm\*3mm矩管，50\*50mm\*3mm角钢，100\*100\*4mm方管，φ114mm\*3mm圆管，φ89mm\*3mm圆管）： Q235国标钢材；

2、绳子（φ16mm锦纶绳 、φ16mm锦纶绳（内含六股钢芯））：通过SGS检测认证；

3、特制晴纶游乐网网：绳直径6mm，网格5cm，通过省级以上特种安全防护产品质量监督检验中心检验

4、涤纶防护网：绳直径4mm、网格10cm，通过省级以上特种安全防护产品质量监督检验中心检验；

5、 不锈钢（304#,T2mm）：冷扎不锈钢 。

6、防腐木：俄罗斯进口20mm厚防腐木，符合GB/T27654-2011标准。

# 第八章 竞选文件格式

## 竞选文件

**（项目名称）**

**竞选文件**

**竞选人：　　　　 　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）**

**年 月 日**

**目 录**

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明和授权委托书

（三）比选保证金

（四）技术部分

1、所投各产品的技术参数（或技术指标）

2、技术条款差异表

3、技术服务方案

(1) 设备安装、制作方案

(2) 安全管理体系与措施

(3) 质量管理体系与措施

（4）售后服务措施

（五）资格审查部分

1.竞选人基本情况表

2.证明材料

## （一）投标函

（比选人名称）：

我方已详细研究（项目名称）比选文件，决定参加该比选项目的竞选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供比选货物的供应、安装及技术服务，竞选总价为人民币（大写）： 　　　 　　 元（¥ 　　　　　　　 ），质量标准：　　　，工期：　　　天。

2、我方现提交的竞选文件为：竞选文件正本一份，副本一份。

3、如果我方竞选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国招标投标法》和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选人在比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、随同本投标函提交比选保证金凭据复印件一份，金额为人民币（大写） 元（¥ ）。

竞选人： 　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　 （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

## 

## （二）法定代表人身份证明及授权委托书

### 法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

**附法定代表人第二代身份证复印件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 正面  （复印或粘贴均可） |  | 背面  （复印或粘贴均可） |

竞选人： （盖单位公章）

年 月 日

### 

### 授权委托书

本人 （姓名）系 （竞选人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

附：法定代表人身份证明。

竞 选 人：（盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

|  |
| --- |
| **此处粘贴法定代表人身份证复印件** |

|  |
| --- |
| **此处粘贴授权代理人身份证复印件** |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件一式叁份, 贰份分别封装于正副本的竞选函部分，一份受托人随身携带便于开标时身份符合性鉴定时的查验。

### 

## 

## （三）比选保证金

|  |
| --- |
| 此处附保证金交款凭据复印件 |

## （四）技术部分

**目 录**

1、所投各产品的技术参数（或技术指标）

2、技术条款差异表

3、技术服务方案

(1) 设备安装、制作方案

(2) 安全管理体系与措施

(3) 质量管理体系与措施

（4）售后服务措施

1、所投各产品的技术参数（或技术指标）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部件名称** | **品牌** | **型号规格** | **制造厂** | **技术数据或技术描述** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他…. |  |  |  |  |

**竞选单位全称（盖章）：**

**法定代表人或其委托代理人（签字）： 年 月 日**

### 2、技术条款差异表

比选项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选要求 | 竞选应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

竞选人： 法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞选人公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目第七章主要材料及技术规格中所列技术要求进行比较；

2.该表必须按照比选文件要求差异项如实填写，根据比选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 3、技术服务方案

(1) 设备安装、制作方案

(2) 安全管理体系与措施

(3) 质量管理体系与措施

（4）售后服务措施

## （五）资格审查部分

目录

1.竞选人基本情况表

2.证明材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞选人名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | |
| 传 真 |  | | 网址 |  | |
| 组织结构 |  | | | | | |
| 法定代表人 |  | | 电话 | | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | |
| 营业执照号 |  | | | | | |
| 注册资金 |  | | | | | |
| 开户银行 |  | | | | | |
| 账号 |  | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

### 竞选人基本情况表

注：应附竞选人资质证书复印件、营业执照副本复印件、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件，并加盖竞选人单位公章。（按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以竞选人所提供的营业执照（副本）复印件为准）。

### 2.证明材料